## Phần 1: Đề xuất 2 Cách gán nhãn

- Cách 1: Gán nhãn theo Cảm tính / Tiếng nói của Stakeholders

  - Mô tả: Xếp loại dựa trên mức độ "kêu gào" hoặc mong muốn trực quan của các phòng ban (như Marketing muốn đẹp, CSKH muốn tiện).

- Cách 2: Gán nhãn theo Rủi ro & Giá trị Vận hành Thực tế (Khuyên dùng)

  - Mô tả: Ưu tiên xử lý lỗi cốt lõi (tiền bạc/vận hành) và các tính năng sống còn chưa có cách thay thế; hạ cấp các mục đã có giải pháp tạm thời (như gọi điện thay chat) hoặc chỉ mang tính trang trí.

## Phần 2: Bảng So sánh 2 Cách gán nhãn

| Tiêu chí | Cách 1: Theo Cảm tính Stakeholders | Cách 2: Theo Rủi ro & Vận hành Thực tế |
| --- | --- | --- |
| Tính khách quan khi nhiều bên cùng đề xuất | (–) Dễ gây xung đột do bên nào cũng cho là tính năng của mình quan trọng nhất. | (+) Rõ ràng, công bằng vì dựa trên tiêu chuẩn vận hành và dữ liệu hệ thống. |
| Bảo vệ được hạng mục bắt buộc (#1) | (–) Dễ bị các tính năng "hot" như giao diện đẹp làm phân tán, nguy cơ mất tiền của khách. | (+) Luôn đưa sửa lỗi tài chính/dòng tiền lên hàng đầu để tránh rủi ro pháp lý và uy tín. |

## Phần 3: Áp dụng (Chọn Cách 2 - Rủi ro & Vận hành)

### 1. Gán nhãn cho 6 Hạng mục (kèm lý do)

- #1 - Sửa lỗi hiển thị sai cước (2p) -> MUST: Trực tiếp ảnh hưởng đến tiền bạc của khách, nếu không sửa sẽ gây khiếu nại nghiêm trọng.

- #2 - Áp mã khuyến mãi (2p) -> MUST: Mục tiêu cốt lõi của "Tháng khuyến mãi", thiếu nó thì chương trình không có ý nghĩa.

- #3 - Thanh toán ví RikkeiPay (3p) -> MUST: Tính năng thanh toán mới cần ra mắt, hiện chưa có luồng tự động tương đương.

- #4 - Hẹn giờ đặt xe (3p) -> SHOULD: Tính năng tốt để thu hút khách đi xa/sân bay, nhưng không có thì khách vẫn đặt xe trực tiếp được.

- #5 - Chat với tài xế (3p) -> COULD: CSKH rất muốn nhưng khách vẫn gọi điện thoại trực tiếp được (đã có giải pháp tạm thời).

- #6 - Giao diện trang trí (2p) -> WON'T: Marketing muốn nhưng không có nó app vẫn chạy bình thường (thiếu nó bản phát hành vẫn vận hành tốt).

### 2. Chốt Danh sách vào Sprint (Sức chứa: 10 điểm)

Hệ thống chọn các hạng mục theo thứ tự ưu tiên cho đến khi đủ 10 điểm:

- #1 - Sửa lỗi hiển thị sai cước (2 điểm) — MUST

- #2 - Áp mã khuyến mãi (2 điểm) — MUST

- #3 - Thanh toán bằng ví RikkeiPay (3 điểm) — MUST

- #4 - Hẹn giờ đặt xe trước (3 điểm) — SHOULD

(Các mục #5 [COULD] và #6 [WON'T] bị loại khỏi Sprint này để đảm bảo vừa đúng 10 điểm năng lực).

### 3. Tính Tỷ lệ Must

- Tổng điểm Must: $2 + 2 + 3 = 7$ điểm.

- Tỷ lệ Must / Năng lực Sprint: $\frac{7}{10} = 70\%$ (xấp xỉ mức quy định ~60%, đảm bảo dư 30% cho Should để linh hoạt khi có rủi ro).